Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы 
Половинского муниципального округа Курганской области 
(далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 г.г. » за 2024  год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1.1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | - % | 1,5 | 1,6 | +106,6 | +2 |
| 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 34 | 34 | +100,00 | +2 |
| 1.3.Протяженностьавтомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/м2 | 1,9 | 3,02/23245 | +158,94 | +4 |
| 1.4.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 65,5 | 64,17 | 97,96 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +9 |

- Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 г.г. » за 2024 год

- (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| 1.1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | - % | 4,0 | 1,5 | 1,6 | 4,5 | 35,55 |
| 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 36 | 34 | 34 | 30 | 113,33 |
| 1.3.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/м2 | 1,71/9380 | 1,9 | 3,02/23245 | 8,0 | 37,75 |
| 1.4.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 67,5 | 65,5 | 65,5 | 57,5 | 113,91 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 г.г. » за 2024 год

(наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 9 | - |