Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы 
Половинского муниципального округа Курганской области

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Половинского муниципального округа на 2023-2024 годы», за 2024 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) 2024 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2023) | 2-й год (2024) | Отчетный (2024) |  |  |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (ежегодно) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий (ежегодно) | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 66,66 |
| 4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 40 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Половинского муниципального округа Курганской области | % | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Половинского муниципального округа на 2023-2024 годы», за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | - 4 | Увеличить финансирование на благоустройство общественных территорий |