Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «Использование и охрана земель на территории Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы   «Использование и охрана земель на территории Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы», за  2024  год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 5 | 5 | 0 | +1 |
| Площадь убранной территории Половинского муниципального округа Курганской области | га. | 30 | 30 | 0 | +1 |
| Количество посаженных деревьев | шт. | 20 | 0 | 100 | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы», за  2023  год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  | Последний год (целевое значение) 2025 г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2023 | 2-й год 2024 | 3-й год 2025 | Отчетный 2024 |  |  |
| Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Площадь убранной территории Половинского муниципального округа Курганской области | га. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| Количество посаженных деревьев | шт. | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы», за  2024  год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 0 | Продолжить работу по выполнению целевых показателей программы |

Отчет за  2023 год о ходе реализации муниципальной программы   «Использование и охрана земель на территории Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»

Перечень мероприятий программы «Использование и охрана земель на территории Половинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разъяснение гражданам норм земельного законодательства | - отдел аграрной политики Администрации Половинского муниципального округа Курганской области; - отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | В течение года | Выполнено |
| 2. | Организация регулярных мероприятии по очистке территории Половинского муниципального округа Курганской области от мусора, в том числе несанкционированных свалок | - Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - структурные подразделения Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - территориальные отделы Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - руководители секторов территориальных отделов Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | В течение года | Выполнено |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов (субботники) | - Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - структурные подразделения Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - территориальные отделы Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - руководители секторов территориальных отделов Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | апрель - октябрь, ежегодно | Выполнено |
| 4. | Озеленение территории Половинского муниципального округа Курганской области | - Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - структурные подразделения Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - территориальные отделы Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - руководители секторов территориальных отделов Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | апрель-июнь, ежегодно | Выполнено |
| 5. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | - отдел аграрной политики Администрации Половинского муниципального округа Курганской области; - отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - территориальные отделы Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | В течение года | Выполнено |
| 6. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | - отдел аграрной политики Администрации Половинского муниципального округа Курганской области; - отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам Администрации Половинского муниципального округа Курганской области - территориальные отделы Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | В течение года | - |